FORMULARIO DE POSTULACIÓN

FONDO SOMOS COMUNIDAD 2019

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Reconstruyendo Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comuna | TIL-TIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Línea de acción | Desarrollo Comunitario |  |  |  |  |  | X | Deporte |  |  |
|  | Educación |  |  |  |  |  |  | Medio Ambiente |  |  |
|  | Cultura |  |  |  |  |  |  | Seguridad comunitaria |  |  |
|  | Salud |  |  |  |  |  |  | Prevención y Emergencia |  | X |
| Tipo de proyecto | Equipamiento y/o infraestructura |  |  |  |  |  | X | Fortalecimiento comunitario |  |  |
| Monto solicitado | $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La organización ha postulado antes al Fondo Somos Comunidad? |  |  | No |  | Sí | X | Indique qué año postuló y con qué proyecto. |  | 2018 |  |
| Beneficiarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número total de Beneficiarios |  | 1.785 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinador/a del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Joselyne Moreno Velasquez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo en la Organización | tesorera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUT | 13.888.352-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 9.76784395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | Joselyne_moreno@yahoo.es |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN POSTULANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Organización |  | Centro de padres y apoderados liceo huertos familiares |  |  |  |  |  |
| RUT de la Organización |  | 65.338.290-1 |  |  |  |  |  |
| Dirección de la Organización |  | Uno sur # 300 huertos familiares tiltil |  |  |  |  |  |
| Descripción ¿a qué se dedica la organización? |  | Esta organización se dedica a mejorar a la comunidad educativa en la que se encuentra inmersa ya se en su estructura, insumos y todo lo que requiera y este a nuestro alcance poder facilitar el uso y quehacer pedagógico de todos quienes son parte de nuestro establecimiento. |  |  |  |  |  |
| Tipo de organización social |  | Junta de Vecinos |  | Cultura |  | Educación | x |
|  |  | Salud |  | Bomberos |  | Deporte |  |
|  |  | Adulto Mayor |  | Discapacidad |  | Medio Ambiente |  |
|  |  | Otra, ¿Cuál? X | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  | Joselyne Susana Moreno Velasquez |  |  |  |  |  |
| Cargo en la Organización |  | tesorera |  |  |  |  |  |
| RUT del Representante Legal |  | 13.888.352-3 |  |  |  |  |  |
| Teléfono y/o celular |  | 9 76784395 |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  | Joselyne_moreno@yahoo.es |  |  |  |  |  |
| Información bancaria de la Organización |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de cuenta | A plazo con giro incondicional |  |  |  |  |  |  |
| Banco | Bancoestado |  |  |  |  |  |  |
| Número de cuenta | 27160072178 |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antecedentes del proyecto ¿Cuál es el problema central que se quiere resolver? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo se busca solucionarlo? Por favor, detalle la situación y el problema con toda la información que disponga. El problema central que se quiere resolver mediante este proyecto está directamente relacionado con la accesibilidad, estado de conservación de circulaciones internas e inclusión de los estudiantes con movilidad reducida a los espacios comunes que tiene el liceo de Huertos Familiares. Actualmente nuestro liceo cuenta con un 4% de estudiantes con movilidad reducida (10 estudiantes aproximadamente), quienes ven afectado su desplazamiento por los lugares comunes del liceo debido al mal estado en que se encuentran los pasillos y a la inexistencia de ramplas de acceso universal. Junto con ello, para el resto de la población del colegio, el mal estado de conservación de la infraestructura de los patios y pasillos, genera un aumento en las posibilidades de accidentes y dificulta el libre tránsito y la seguridad de todos/as quienes componen la comunidad educativa del liceo de Huertos Familiares. Cabe mencionar que nuestro liceo es un espacio abierto a la comunidad donde funcionan diversas organizaciones y se realizan actividades con distintos objetivos, como por ejemplo: orquesta sinfónica infantil, comités de allegados, escuelas deportivas y otras actividades extracurriculares del establecimiento, los que también se ven afectados por el mal estado de conservación de las circulaciones internas del liceo. Además nuestro liceo es sede por segundo año consecutivo para la realización del ciclo de cine de invierno que ejecuta Anglo American en nuestra comuna. A partir de lo expuesto anteriormente se entiende que la población afectada por este problema no solo es la comunidad educativa en su conjunto, sino también toda la comunidad que circunda y utiliza el Liceo como centro para el desarrollo de actividades orientadas a potenciar una mejor calidad de vida y actividades comunitarias. Dado que nuestro liceo tiene una larga data de construcción (32 años aproximadamente), con el correr del tiempo ha tenido un deterioro importante en su infraestructura. Lo anterior asociado a la dificultad de mantención por temas presupuestarios del liceo, han movilizado al Centro de padres y apoderados a proponer una mejora en las circulaciones internas del liceo, consistente en el mejoramiento de los pasillos y accesos: 1.- Mejoramiento de Acceso universal a pabellones de enseñanza básica (rampla de concreto en pasillo) 2.- Mejoramiento de pasillos en pabellones de enseñanza media. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación ¿Qué cambios se quieren lograr? ¿Por qué este proyecto debería ser financiado? Mediante la ejecución de este proyecto se podrá hacer efectivo el cumplimiento de la ley de accesibilidad universal para las personas con movilidad reducida. Pero más allá de cumplir una norma, podremos garantizar a toda la comunidad educativa un transito libre y seguro por los pasillos del liceo. Además es importante mencionar que uno de los cambios que se quieren impulsar mediante este proyecto, esta relacionado con la implicación de todos los actores de la comunidad educativa en la generación de bienestar y calidad vida para los estudiantes. Es sabido que un buen ambiente e infraestructura adecuada fortalece los procesos educativos de los estudiantes. Pero también este proyecto nos permitirá generar espacio para compartir, espacio de estar, lugares para generar vida estudiantil y generar acciones recreativas. Por los motivos mencionados anteriormente, este proyecto representa una estrategia para mejorar la infraestructura del liceo, donde los padres y apoderados se hacen parte de las problemáticas que afectan a sus hijos, desde una perspectiva proactiva mas que demandante hacia el liceo. Es decir, asumimos un problema estructural del establecimiento y como padres y apoderados buscamos soluciones inteligentes e innovadoras que se hacen cargo del mejor bienestar de nuestros hijos/as. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defina el objetivo general y específicos de su proyecto ¿Qué queremos lograr? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo general |  |  |  |  |  | Objetivos específicos |  |  |
| Gestionar el mejoramiento de las circulaciones internas del Liceo de Huertos familiares con el propósito de generar accesos inclusivos, disminuir la ocurrencia de accidentes y facilitar la accesibilidad y transito de todos quienes utilizan el espacio, mediante el mejoramiento de pasillos y ramplas de acceso del establecimiento. |  |  |  |  |  | - Mejorar pasillos y accesos del establecimiento con el propósito de facilitar el transito y la movilidad de los/las estudiantes. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Promover con la dirección del establecimiento la posibilidad de obtener recursos Municipales que permitan mejorar la accesibilidad a otros pabellones que no puedan ser contemplados en este proyecto. |  |  |
| Indique las actividades de su proyecto ¿Cuáles son las acciones o actividades necesarias para cumplir con el objetivo? Ej.: Reuniones, capacitaciones, trabajo de infraestructura, ceremonias de cierre, etc. Es obligatorio empezar el proyecto con un Hito de inicio, esta actividad determinará la fecha en que comienza oficialmente la ejecución del proyecto. Agregue filas a la tabla si es necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  | Descripción |  |  |  |  |
| 1. Hito de inicio. |  |  |  | Firma de contrato de obra con maestro a cargo. Entrega del 50% de los recursos. |  |  |  |  |
| 2. Compra de materiales |  |  |  | El centro de padres y apoderados se encargará de la compra de materiales, de acuerdo a cotizaciones presentadas. |  |  |  |  |
| 3. Inicio de obras |  |  |  | Se dará inicio a las obras de mejoramiento |  |  |  |  |
| 4. Visitas de supervisión |  |  |  | Visitas diarias. |  |  |  |  |
| 5. Recepción de obras |  |  |  | Se revisará la conformidad con la que se entrega las obras para liberar el pago del 50% restante de los recursos |  |  |  |  |
| 6. Inauguración |  |  |  | Se realizará un acta de recepción de obras. Ya que el corte de cinta se efectuará una vez que los estudiantes vuelvan de sus vacaciones. |  |  |  |  |
| 7.- Reuniones con dirección y comunidad educativa. |  |  |  | Estas reuniones se ejecutarán para promover que en conjunto con toda la comunidad educativa se busque financiamiento para continuar mejorando las circulaciones internas del liceo. |  |  |  |  |
| Descripción de los beneficiarios ¿Quiénes son las personas que recibirán el beneficio que genera el proyecto? Ejemplo: Todas las familias de los socios y socias de la Junta de Vecinos n° 102, correspondientes a 75 familias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados ¿Qué esperamos lograr con el proyecto? ¿Cómo vamos a saber que cumplimos los objetivos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo específico (Ejemplo:(2)Capacitar a los vecinos en la segregación correcta de residuos) |  | Resultado esperado (Ejemplo: Vecinos adquieren habilidades para separar correctamente sus residuos) |  |  | Meta (Ejemplo: al menos 70 vecinos capacitados) |  |  | Medios de verificación (Ejemplo: Listados de asistencia a talleres de capacitación, fotografías) |
| Mejorar pasillos y accesos del establecimiento con el propósito de facilitar el tránsito y la movilidad de los/las estudiantes. |  | Pasillos en buen estado |  |  | 1 pasillos mejorado |  |  | Fotos de registro antes y después. Registro de visita de obra. Ata de recepción firmada por la dirección |
|  |  | Rampla de accesibilidad universal mejorada |  |  | 1 rampla mejorada |  |  |  |
| Promover con la dirección del establecimiento la posibilidad de obtener recursos Municipales que permitan mejorar la accesibilidad a otros pabellones que no puedan ser contemplados en este proyecto. |  | Reuniones para gestionar recursos |  |  | 2 reuniones |  |  | Acta de reunión. |
| Participación de la comunidad ¿Cómo participaran los beneficiarios en el desarrollo del proyecto? Ejemplo: La mayoría de los socios beneficiarios participarán de los talleres de segregación de residuos y un comité apoyará la construcción del punto limpio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La comunidad educativa será beneficiaria del mejoramiento a realizar. Su participación se basa en el uso y goce de los bienes mejorados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Qué dificultades podrían tener en la ejecución del proyecto y qué medidas se tomarán para prevenirlas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dificultades |  |  |  |  |  | Posibles soluciones |  |  |
| Fechas de ejecución del proyecto no concuerdan con plazos del Fondo concursable, pues el uso constante del establecimiento impide la realización de los trabajos. |  |  |  |  |  | Se establecerá etapas para la ejecución del proyecto en acuerdo con dirección y ejecutor. |  |  |
| Materiales sin stock. |  |  |  |  |  | Se optará por comprar a otro proveedor, previo acuerdo con administración del Fondo Concursable. |  |  |
| Retraso en los plazos de ejecución de las obras por causa del maestro o ejecutor o por imprevistos en el proceso de construcción. |  |  |  |  |  | Visitas de obra continuas a fin de prevenir cualquier retraso. |  |  |
| ¿Cómo esperan que el Proyecto y sus resultados se mantenga en el tiempo? Ejemplos: Se firmará un documento de colaboración con el municipio, para que nos ayuden a mantener el punto limpio en buenas condiciones. El centro de padres y apoderados continuará manteniendo y mejorando la infraestructura del establecimiento y potenciando la realización de nuevos proyectos de mejoramiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El proyecto se ejecutará en colaboración con otra organización y /o institución? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si |  |  |  | No |  |  | X |  |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Qué rol cumplirá? Explique |  |  |  | Ejemplos: La Fundación Basura Cero colaborará con talleres enfocados en niños y niñas. |  |  |  |  |

| IV CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Hito de inicio. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Compra de materiales |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Inicio de obras |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Visitas de supervisión |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 5. Recepción de obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 6. Inauguración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 7.- Reuniones con dirección y comunidad educativa. | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALLE PRESUPUESTARIO* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem de gasto | Descripción | Somos Comunidad | Aporte propio |
| Recursos humanos/servicios Se financiará la contratación de profesionales y de servicios como profesor, monitor, maestro carpintero, soldador, contratista, etc. |  | $ 3.000.000 | $168.000 |
|  |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
| Gastos operacionales Se financiará la compra de materiales de construcción, insumos para talleres, alimentos, transporte, impresiones, etc. |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
| Gastos de inversión Se financiarán equipamientos y bienes como mesas, sillas, proyectores, cámaras fotográficas, máquinas de coser, etc. |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
| TOTAL |  | $3.000.000 | $168.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | $3.168.000 |  |
| Comentarios finales Si desea justificar algún elemento del presupuesto puede hacerlo aquí. |  |  |  |

*Debe considerarse que el Fondo Somos Comunidad NO financia:

- Campañas públicas de cualquier tipo (religiosa, política e ideológica, etc.).

- Gastos de viajes y viáticos, gastos administrativos y de operación, de servicios básicos de la organización (agua, electricidad, internet, teléfono, gas, arriendo, etc.).

- Remuneraciones y boletas de honorarios o sueldos emitidas por algún miembro de la organización o por un familiar directo de un miembro de la Directiva.

- Proyectos de infraestructura en lugares que no estén regularizados y/o saneados.

- Proyectos que beneficien a personas de forma individual.

- Propinas y bebidas alcohólicas.

No se financiarán con el Fondo pero pueden ser considerados como aporte propio:

- Adquisición de combustible para vehículos ajenos al proyecto (de incurrir en gasto en combustible, este debe ser correctamente justificado en la postulación).

- Coctails ni banquetería.

LISTA DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN

Marque con una X los documentos que se anexan:

| - Declaración de entendimiento firmada por el representante legal, tesorero/a y secretario/a de la organización (Anexo 1). | x |
| --- | --- |
| - Copia del RUT de la organización por ambos lados. | x |
| - Fotocopia del C.I del representante legal. | x |
| - Certificado del directorio vigente. | x |
| - Certificado actualizado de vigencia de personalidad jurídica de la organización, que debe tener mínimo 1 año de constituida, y ser emitido por el órgano competente y con una antigüedad no superior a seis meses. | x |
| - Fotocopia de la libreta bancaria con datos bancarios. | x |
| - Acta de Asamblea de la Organización, en que los participantes declaren su apoyo a la postulación del Proyecto. | x |
| - Al menos 2 cotizaciones comparables de cada uno de los servicios y/o materiales a utilizar en el proyecto. Las cotizaciones deben estar a nombre de la organización. |  |
| - Para proyectos que se postulen en colaboración con otra organización, debe incluirse carta de compromiso de la organización aliada (Anexo 2). |  |
| - Para proyectos de infraestructura, en caso de terrenos a comodato, estos deben tener vigencia de al menos cinco años desde que se ejecuta el proyecto. |  |
| - En caso de requerirse un permiso de alguna autoridad competente para ejecutar las obras, se debe adjuntar dicho permiso o en su defecto una carta donde la autoridad respectiva valide el proyecto. |  |

Debe ser especifico, medible, alcanzable, realista, oportuno.