FORMULARIO DE POSTULACIÓN

FONDO SOMOS COMUNIDAD 2019

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE SEDE DE CLUB DE ADULTOS MAYORES MARINA DE RUNGUE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comuna | TIL-TIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Línea de acción | Desarrollo Comunitario |  |  |  |  |  | X | Deporte |  |  |
|  | Educación |  |  |  |  |  |  | Medio Ambiente |  |  |
|  | Cultura |  |  |  |  |  |  | Seguridad comunitaria |  |  |
|  | Salud |  |  |  |  |  |  | Prevención y Emergencia |  |  |
| Tipo de proyecto | Equipamiento y/o infraestructura |  |  |  |  |  | X | Fortalecimiento comunitario |  |  |
| Monto solicitado | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La organización ha postulado antes al Fondo Somos Comunidad? |  |  | No | X | Sí |  | Indique qué año postuló y con qué proyecto. |  |  |  |
| Beneficiarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número total de Beneficiarios |  | 102 entre socios,familiares y grupos comunitarios que nos consiguen la sede para hacer reuniones y prestar servicios tales como podólogos , oftalmólogos ,servicio país. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinador/a del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | JOSE GUAJARDO CARRASCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo en la Organización | SOCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUT | 5.522.761-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 976140905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | Jo.guajardo@hotmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN POSTULANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Organización |  | CLUB ADULTO MAYOR MARINA DE RUNGUE |  |  |  |  |  |
| RUT de la Organización |  | 65.513.660-6 |  |  |  |  |  |
| Dirección de la Organización |  | CALLE LAS AZUCENAS S/N |  |  |  |  |  |
| Descripción ¿a qué se dedica la organización? |  | A crear talleres, beneficios , salidas recreacionales para el propio bienestar de socios y sus familias |  |  |  |  |  |
| Tipo de organización social |  | Junta de Vecinos |  | Cultura |  | Educación |  |
|  |  | Salud |  | Bomberos |  | Deporte |  |
|  |  | Adulto Mayor | X | Discapacidad | x | Medio Ambiente |  |
|  |  | Otra, ¿Cuál? |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  | ANA DIAZ GALLARDO |  |  |  |  |  |
| Cargo en la Organización |  | Presidenta |  |  |  |  |  |
| RUT del Representante Legal |  | 5.329.000-0 |  |  |  |  |  |
| Teléfono y/o celular |  | 974452734 |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  | Jo.guajardo@hotmail.com |  |  |  |  |  |
| Información bancaria de la Organización |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de cuenta | CUENTA DE AHORRO A PLAZO |  |  |  |  |  |  |
| Banco | BANCO ESTADO |  |  |  |  |  |  |
| Número de cuenta | 34060246370 |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antecedentes del proyecto ¿Cuál es el problema central que se quiere resolver? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo se busca solucionarlo? Por favor, detalle la situación y el problema con toda la información que disponga. El problema central de nuestra organización se relaciona con la falta de infraestructura en la sede social que nos alberga. Esta falta de infraestructura se traduce en la ausencia de una cocina que permita el óptimo desarrollo de nuestras actividades. Además, la actual construcción de nuestra sede hace que los baños y la sala principal estén aislados. La falta de una sala de cocina ha repercutido negativamente en el uso que le damos a la sala principal de nuestra sede, ya que en ella debemos dividir el espacio entre el que utilizamos para el desarrollo de nuestros talleres y actividades, y el espacio de una improvisada cocina consistente en un lavaplatos, un horno y una cocina, todo dentro de la misma sala. Esta situación de hacinamiento de espacios, dificulta que realicemos, talleres, operativos, actividades pro-fondo (platos únicos, onces, etc.) y que generemos nuevos recursos para mas actividades y un mejor bienestar de nuestros socios. Esta situación afecta de manera directa a dos organizaciones que utilizan el espacio, cuyos socios son personas mayores de 60 años, quienes viven de una pensión básica y donde su principal espacio de recreación y socialización son las reuniones que realizamos en la sede. Se espera poder solucionar este problema mediante la construcción de una sala de cocina que unirá los baños y la sala principal, dándonos mas espacio, una cocina propiamente tal y una sede que permitirá desarrollar un mayor número de actividades. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación ¿Qué cambios se quieren lograr? ¿Por qué este proyecto debería ser financiado? Mediante el presente proyecto se espera ampliar los espacios utilizables de la sede, uniendo los baños y la sala principal, a través de la construcción de una sala de cocina. Con esta ampliación se solucionan dos problemas importantes: el uso de espacios para los fines con los que fueron diseñados y la separación que actualmente existe entre la sala principal y los baños. Este es un proyecto que debería ser financiado pues es un proyecto dirigido a los adultos mayores de nuestra comunidad, quienes no tienen espacios de recreación aparte de los que podemos ofrecer en nuestra sede. Por tanto la habilitación de los espacios permitirá tener más y mejores oportunidades para talleres y actividades dirigidas a los adultos mayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defina el objetivo general y específicos de su proyecto ¿Qué queremos lograr? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo general |  |  |  |  |  | Objetivos específicos |  |  |
| Gestionar la ampliación de la sede del club de adulto mayor Marina de Rungue con el propósito de tener un espacio Digno, acogedor y amplio, que permita el desarrollo de actividades formativas, deportivas, recreativas, mediante la unión de los baños con la sala principal de la sede a través de la construcción de una sala de cocina. |  |  |  |  |  | 1. Ejecutar las obras de mejoramiento por parte del contratista. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Invitar a la comunidad a disfrutar de una instancia de encuentro |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |
| Indique las actividades de su proyecto ¿Cuáles son las acciones o actividades necesarias para cumplir con el objetivo? Ej.: Reuniones, capacitaciones, trabajo de infraestructura, ceremonias de cierre, etc. Es obligatorio empezar el proyecto con un Hito de inicio, esta actividad determinará la fecha en que comienza oficialmente la ejecución del proyecto. Agregue filas a la tabla si es necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  | Descripción |  |  |  |  |
| 1.Hito de Inicio |  |  |  | Se firmará un contrato con el encargado de la ejecución de la obra. Se le hará un pago por el 50% de los recursos para dar inicio a los trabajos de mejoramiento. |  |  |  |  |
| 2. supervisión de obras en terreno. |  |  |  | Se visitará las obras de mejoramiento semanalmente para supervisar el avance obras. |  |  |  |  |
| 3. Recepción de obras |  |  |  | Una vez finalizadas las obras. Estas serán recepcionadas por la directiva del club de adulto mayor. Si son recibidas en conformidad se hará pago por el 50% de los recursos restantes. |  |  |  |  |
| 4. Hito de cierre |  |  |  | Se realizará una invitación a los socios de las organizaciones que utilizan la sede y a sus familias para participar de una once que servirá de hito de inauguración de las nuevas obras de la sede. |  |  |  |  |
| Descripción de los beneficiarios ¿Quiénes son las personas que recibirán el beneficio que genera el proyecto? Ejemplo: Todas las familias de los socios y socias de la Junta de Vecinos n° 102, correspondientes a 75 familias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios |  |  | Los socios ,servicio país ,oftalmólogos, adulto más, kinesiólogos , grupo de gimnasia. Podólogos. |  |  |  |  |  |
| Resultados ¿Qué esperamos lograr con el proyecto? ¿Cómo vamos a saber que cumplimos los objetivos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo específico |  | Resultado esperado |  |  | Meta |  |  | Medios de verificación |
| 1. Ejecutar las obras de mejoramiento por parte del contratista. |  | Mejoramiento de sede |  |  | Construcción de una sala de cocina. |  |  | Fotografías Contrato de obras. |
|  |  | Visitas de obra |  |  | 3 visitas de obra |  |  | Fotografías Registro de visita. |
| 2. Invitar a la comunidad a disfrutar de una instancia de encuentro |  | Una inauguración de las obras |  |  | 40 personas participan |  |  | Fotografías |
| Participación de la comunidad ¿Cómo participaran los beneficiarios en el desarrollo del proyecto? Ejemplo: La mayoría de los socios beneficiarios participarán de los talleres de segregación de residuos y un comité apoyará la construcción del punto limpio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En nuestra sede participan distintas organizaciones. Por tanto, estas organizaciones se verán beneficiadas por el proyecto y participarán de sus beneficios utilizando el espacio mejorado. Se podrá realizar talleres de gimnasia con un mejor espacio. La mesa de trabajo podrá realizar sus reuniones El club de huasos, igualmente realizará sus reuniones y actividades. Todos participarán del cuidado y mantención del lugar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Qué dificultades podrían tener en la ejecución del proyecto y qué medidas se tomarán para prevenirlas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dificultades |  |  |  |  |  | Posibles soluciones |  |  |
| Incumplimiento de plazos por parte de quien ejecuta las obras |  |  |  |  |  | Visita de obras continuas y constantes. |  |  |
| ¿Cómo esperan que el Proyecto y sus resultados se mantenga en el tiempo? Con la nueva cocina se podrán generar recursos propios (platos únicos, onces) los que serán destinados a mejorar y mantener los espacios de la sede del club de adulto mayor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El proyecto se ejecutará en colaboración con otra organización y /o institución? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si |  |  |  | No |  |  | x |  |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Qué rol cumplirá? Explique |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Hito de inicio | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. supervisión de obras |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3. recepción de obras |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4.- hito de cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

| DETALLE PRESUPUESTARIO* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem de gasto | Descripción | Somos Comunidad | Aporte propio |
| Recursos humanos/servicios Se financiará la contratación de profesionales y de servicios como profesor, monitor, maestro carpintero, soldador, contratista, etc. |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
|  | MAESTRO | $ 1.614.800 | $ |
| Gastos operacionales Se financiará la compra de materiales de construcción, insumos para talleres, alimentos, transporte, impresiones, etc. | MATERIALES | $ 1.385.200 | $ |
|  | HITO INAUGURAL | $ | $ 80.000 |
|  | FLETE | $ | $100.000 |
|  | HITO DE CIERRE | $ | $ 80.000 |
| Gastos de inversión Se financiarán equipamientos y bienes como mesas, sillas, proyectores, cámaras fotográficas, máquinas de coser, etc. |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
|  |  | $ | $ |
| TOTAL |  | $3.000.000 | $260.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | $3.260.000 |  |
| Comentarios finales Si desea justificar algún elemento del presupuesto puede hacerlo aquí. |  |  |  |

*Debe considerarse que el Fondo Somos Comunidad NO financia:

- Campañas públicas de cualquier tipo (religiosa, política e ideológica, etc.).

- Gastos de viajes y viáticos, gastos administrativos y de operación, de servicios básicos de la organización (agua, electricidad, internet, teléfono, gas, arriendo, etc.).

- Remuneraciones y boletas de honorarios o sueldos emitidas por algún miembro de la organización o por un familiar directo de un miembro de la Directiva.

- Proyectos de infraestructura en lugares que no estén regularizados y/o saneados.

- Proyectos que beneficien a personas de forma individual.

- Propinas y bebidas alcohólicas.

No se financiarán con el Fondo pero pueden ser considerados como aporte propio:

- Adquisición de combustible para vehículos ajenos al proyecto (de incurrir en gasto en combustible, este debe ser correctamente justificado en la postulación).

- Coctails ni banquetería.

LISTA DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN

Marque con una X los documentos que se anexan:

| - Declaración de entendimiento firmada por el representante legal, tesorero/a y secretario/a de la organización (Anexo 1). | X |
| --- | --- |
| - Copia del RUT de la organización por ambos lados. | X |
| - Fotocopia del C.I del representante legal. | X |
| - Certificado del directorio vigente. | X |
| - Certificado actualizado de vigencia de personalidad jurídica de la organización, que debe tener mínimo 1 año de constituida, y ser emitido por el órgano competente y con una antigüedad no superior a seis meses. | X |
| - Fotocopia de la libreta bancaria con datos bancarios. | X |
| - Acta de Asamblea de la Organización, en que los participantes declaren su apoyo a la postulación del Proyecto. | X |
| - Al menos 2 cotizaciones comparables de cada uno de los servicios y/o materiales a utilizar en el proyecto. Las cotizaciones deben estar a nombre de la organización. | X |
| - Para proyectos que se postulen en colaboración con otra organización, debe incluirse carta de compromiso de la organización aliada (Anexo 2). |  |
| - Para proyectos de infraestructura, en caso de terrenos a comodato, estos deben tener vigencia de al menos cinco años desde que se ejecuta el proyecto. | X |
| - En caso de requerirse un permiso de alguna autoridad competente para ejecutar las obras, se debe adjuntar dicho permiso o en su defecto una carta donde la autoridad respectiva valide el proyecto. |  |